# Rekonštrukcia cesty Čachtice - Podkylava

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:  5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Výzva: ROP-5.1-2009/01

Názov projektu:

### Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice - Podkylava

ITMS kód: 22150120013

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Celkové výdavky projektu: 2 731 284,69,- Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 594 720,45,- Eur

Cieľ projektu:

Zvýšenie dopravnej dostupnosti obcí Čachtice, Višňové, Hrachovište, Krajné a Podkylava a zvýšenie cestnej bezpečnosti prostredníctvom rekonštrukcie ciest III. triedy.

Špecifické ciele projektu:

- rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty III/499024, Podkylava - Krajné, km 5,816 - 8,857

- rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty III/499026, Krajné, km 6,750 - 7,750

- rekonštrukcia a modernizácia úseku cesty III/504023, Čachtice - Krajné, km 0,00 - 12,103

- stavebné úpravy 6-tich mostov - ponad Matejovský potok, ponad potok Jablonka, ponad Hovadský jarok, ponad potok Kostolník, ponad potok Rudník a Jablonka

Výsledky a dopady projektu:

Na cestách III/499024, III/499026 a III/504023 bude zrekonštruovaných 16,159 km. Na vozovke bude položený nový asfaltobetónový kryt, ktorý má lepšie protišmykové vlastnosti ako kryt súčasný. Krajnice budú zosilnené vibrovanou štrkovou vrstvou a materiálom z frézovania krytov vozoviek do úrovne novej nivelety cesty po úprave krytu. Odstránené nerovnosti budú umožňovať väčšiu plynulosť prevádzky vozidiel a bude znížená prašnosť a hlučnosť, ktorá vznikala pri jazde nerovným povrchom. Na celej trase budú opravené a doplnené nové zvodidlá a vymenené dopravné značky. Rekonštruované cesty budú odvodnené prostredníctvom sfunkčnenia rigol. Na cestách bude zrekonštruovaných 6 mostov: most ponad Matejovský potok, most ponad potok Jablonka, most ponad Hovadský jarok, most ponad potok Kostolník, most ponad potok Rudník a druhý most ponad potok Jablonka. Nehodovosť na cestách v predmetných úsekoch sa zníži o 30 %.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 14.12.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 05.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 03/2010
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu: 09/2011 
Podanie žiadosti o zmenu harmonogramu: 16.05.2011
Schválenie žiadosti o zmenu: 21.06.2011
Nový termín ukončenia realizácie projektu: 31.08.2012

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

„Investícia do vašej budúcnosti"

Zdroj: TSK